|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Run Fever | | | |
| ETAPA: GESTIÓN PROYECTO | | | |
| NOMBRE DEL ENCARGADO: Juan Carlos Delfín Barrón. | | | |
| ROLES: Gerente del proyecto | | | |
| **PROCESOS** | **ACTIVIDADES** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA FINAL** |
| * Planeación | * Acta inicio | 11/ mayo/ 17 | 11/ mayo/ 17 |
| * Estructura de trabajo | 12/ mayo/ 17 | 12/ mayo/ 17 |
|  |
| * Organización | * Plan de administración / proyecto | 15/ mayo/ 17 | 18/ mayo/ 17 |
| * Plan de comunicación | 15/ mayo/ 17 | 16/ mayo/ 17 |
| * Reportes de estado | 17/ mayo/ 17 | 18/ mayo/ 17 |
| * Planeación de gestión de riesgos | 19/ mayo/ 17 | 19/ mayo/ 17 |
| * Definir el proyecto | 22/ mayo/ 17 | 22/ mayo/ 17 |
| * Planear los roles y responsabilidades de cada uno. | 23/ mayo/ 17 | 24/ mayo/ 17 |
|  |  |  |  |
| * Dirección | * Asegurarse que se cumplan con sus roles | 25/ mayo/ 17 | 26/ mayo/ 17 |
|  |  |  |  |
| * Control | * Mostrar liderazgo y capacidades para la creación de equipos. | 29/ mayo/ 17 | 29/ mayo/ 17 |
| * Poseer buenas habilidades para manejo de tiempo y un historial de tomas de decisiones rápidas y efectivas bajo tensión | 30/ mayo/ 17 | 30/ mayo/ 17 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA ADMINISTRADOR FIRMA DEL ENCARGADO DEL PROCESO

NOTA:

LAS FECHAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS DEPENDIENDO AL AVANCE DEL PROYECTO Y PUEDE AUMENTAR LAS ACTIVIDADES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Run Fever | | | |
| ETAPA: ANÁLISIS Y DISEÑO | | | |
| NOMBRE DEL ENCARGADO: Juan Carlos Delfín Barrón. Diseñador: Horacio Alvidres Lugo | | | |
| ROLES: Analista y Diseñador | | | |
| **PROCESOS** | **ACTIVIDADES** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA FINAL** |
| * Análisis de requerimientos | * Entrevistas a Usuarios | 31/ mayo / 17 | 31/ mayo / 17 |
| * Encuestas | 31/ mayo / 17 | 31/ mayo / 17 |
| * Observaciones de área de trabajo | 31/ mayo / 17 | 31/ mayo / 17 |
| * Diagrama de caso de usos | 01/junio / 17 | 01/junio / 17 |
| * Diagrama de clases | 01/junio / 17 | 01/junio / 17 |
| * Diagrama de entradas y salidas | 02/junio / 17 | 02/junio / 17 |
| * Bitácora | 02/junio / 17 | 02/junio / 17 |
| * Conocimientos y habilidades | * Poseer conocimiento del dominio del proyecto. | 05/junio / 17 | 05/junio / 17 |
| * Comprender los requerimientos de todos los interesados en el proyecto, sus estrategias y metas. | 05/junio / 17 | 05/junio / 17 |
| * Realizar un análisis costo- beneficio para cualquier cambio sugerido en el proyecto. | 06/junio / 17 | 06/junio / 17 |
| * Diseño | * Diseño de pantallas entrada y salida | 07/ junio / 17 | 07/ junio / 17 |
| * Bitácora | 08/junio / 17 | 08/junio / 17 |
| * Documento de SRS | * Documento de SRS | 08/junio / 17 | 08/junio / 17 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA ADMINISTRADOR FIRMA DEL ENCARGADO DEL PROCESO

NOTA:

LAS FECHAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS DEPENDIENDO AL AVANCE DEL PROYECTO Y PUEDE AUMENTAR LAS ACTIVIDADES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Run Fever | | | |
| ETAPA: PROGRAMACIÓN | | | |
| NOMBRE DEL ENCARGADO: Alejandro Fierro García | | | |
| ROLES: Programador | | | |
| **PROCESOS** | **ACTIVIDADES** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA FINAL** |
| * Codificación | * Implementar el SRS de proyecto para poder ver las necesidades del mismo. | 08/junio / 17 | 14/junio / 17 |
| * Técnicas de diseño de software | 15/junio / 17 | 21/junio / 17 |
| * Comprensión del ambiente y el lenguaje de implementación. | 21/junio / 17 | 21/junio / 17 |
| * Bitácora | 28/junio / 17 | 28/junio / 17 |
| * Base de datos | * Tablas | 29 / junio / 17 | 05 / julio / 17 |
| * Relación entre tablas | 06 / julio / 17 | 10 / julio / 17 |
| * Dirección de datos | 11 / julio / 17 | 13 / julio / 17 |
| * Con base a lo que se está codificando, Implementar los requerimientos en datos. | 14 / julio / 17 | 18 / julio / 17 |
| * Bitácora | 19 / julio / 17 | 19 / julio / 17 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA ADMINISTRADOR FIRMA DEL ENCARGADO DEL PROCESO

NOTA:

LAS FECHAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS DEPENDIENDO AL AVANCE DEL PROYECTO Y PUEDE AUMENTAR LAS ACTIVIDADES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Run Fiber | | | |
| ETAPA: IMPLEMENTACIÓN | | | |
| NOMBRE DEL ENCARGADO: Jesus Horacio Alvidres Lugo | | | |
| ROLES: Diseñador | | | |
| **PROCESOS** | **ACTIVIDADES** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA FINAL** |
| * Presentación | * Publicar la aplicación en la Play Store | 19 / julio / 17 | 19 / julio / 17 |
| * Video promocional | * Conseguir fotos, grabar audio, hacer subtítulos, verificar subtítulos y video. | 20 / julio / 17 | 20 / julio / 17 |
| * Presentación del video | 21 / julio / 17 | 21 / julio / 17 |
| * promocional. | 24 / julio / 17 | 24 / julio / 17 |
| * (Bitácora) | 24 / julio / 17 | 24 / julio / 17 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA ADMINISTRADOR FIRMA DEL ENCARGADO DEL PROCESO

NOTA:

LAS FECHAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS DEPENDIENDO AL AVANCE DEL PROYECTO Y PUEDE AUMENTAR LAS ACTIVIDADES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Run Fiber | | | | |
| ETAPA: PRUEBAS | | | | |
| NOMBRE DEL ENCARGADO: Roberto M. Rodríguez Flores | | | | |
| ROLES: Tester | | | | |
| **PROCESOS** | | **ACTIVIDADES** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA FINAL** |
| * Revisión | * Cumplimientos de los estándares del proyecto. | | 11 / mayo / 17 | 15 / mayo / 17 |
| * Estructura de trabajo | | 16 / mayo / 17 | 19 / mayo / 17 |
| * Plan de comunicación | | 20 / mayo / 17 | 25/ mayo / 17 |
| * Planeación de gestión de riesgos | | 26 / mayo / 17 | 30 / mayo / 17 |
| * Asegurarse que se cumplan con sus roles. | | 31 / mayo /17 | 02 / junio / 17 |
| * Diagrama de entradas y salidas | | 03 / junio / 17 | 08 / junio / 17 |
| * Poseer conocimiento del dominio del proyecto | | 09 / junio / 17 | 13 / junio / 17 |
| * Diseño de pantallas entrada y salida | | 14 / junio / 17 | 16 / junio / 17 |
| * Técnicas de diseño de software | | 19 / junio / 17 | 21 / junio / 17 |
| * Con base a lo que se está codificando, Implementar los requerimientos en datos. | | 22 / junio / 17 | 23 / junio / 17 |
| * Conseguir fotos, grabar audio, hacer subtítulos, verificar subtítulos y video. | | 26 / junio / 17 | 28 / junio / 17 |
| * Presentación del video promocional | | 29 / junio / 17 | 30 / junio / 17 |
|
| * Aprobar | * Revisión para aprobación de:   Análisis y diseño  Programación  implementación | | 03/ julio / 17  10 / julio / 17  19 / julio / 17 | 07 / julio / 17  18 / julio / 17  24 / julio / 17 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA ADMINISTRADOR FIRMA DEL ENCARGADO DEL PROCESO

NOTA:

LAS FECHAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS DEPENDIENDO AL AVANCE DEL PROYECTO Y PUEDE AUMENTAR LAS ACTIVIDADES